**ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
Национального объединения строителей
за 2012 год**

| **№ п/п** | **наименование проводимых мероприятий (работ)** | **срок выполнения** | **количественные показатели** | **фактическое выполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Техническое регулирование в строительстве**
 |
| 1.1. | Обеспечение и организация разработки стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей. | В соответствии с Программой стандартизации | 85 стандартов и рекомендаций(в.ч. переходящие с 2011 г.) | В соответствии с Программой стандартизации (утверждена решениями Совета от 29.09.2010, 20.04.2011, 05.12.2011, от 25.05.2012 и от 25.10.2012) в 2012 году – завершена разработка 27 стандартов и рекомендаций. Эти документы утверждены и рекомендованы для применения в саморегулируемых организациях решениями Совета от 09.04.2012 (протокол № 28), от 25.05.2012 (протокол № 29), от 22.06.2012 (протокол № 30), от 13.12.2012 (протокол № 37).В соответствии с Программой стандартизации в разработке находятся 86 стандартов (рекомендаций). |
| 1.2. | Обеспечение и организация разработки дополнений (изменений) в Программу стандартизации Национального объединения строителей. | I и III квартал 2012 г. | 2 раза в год | По предложениям комитетов и саморегулируемых организаций приняты изменения (дополнения) в Программу стандартизации (решения Совета от 25.05.2012 и от 25.10.2012). |
| 1.3. | Реализация Комплексного плана внедрения стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей в СРО. | В соответствии с утвержденным Планом | В соответствии с утвержденным Планом | Переработаны и размещены на сайте Рекомендации по методам применения, обозначению и оформлению стандартов в качестве стандартов саморегулируемых организаций (письмо № 02-1797/12 от 25.09.12).По результатам работы с Ростехнадзором в целях подтверждения статуса и актуальности стандартов Объединения при проведении работ по государственному строительному надзору Ростехнадзор направил в свои территориальные органы соответствующее письмо (исх. № 00-02-05/2054 от 14.08.2012) с приложением перечня стандартов Объединения и рекомендациями по их учету при проведении мероприятий по государственному строительному надзору.Организованы (совместно с СРО) и проведены расширенные рабочие совещания (семинары, конференции) по вопросам применения стандартов Объединения с участием руководителей профильных министерств (комитетов, департаментов) строительства, органов государственной и негосударственной экспертизы, государственного строительного надзора и СРО – членов Объединения в городах Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Красноярске, Уфе, Ижевске, Астрахани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Воронеже, Тамбове, Челябинске и Туле.Подготовлено и одобрено Советом (протокол от 25.10.2012) типовое Соглашение о сотрудничестве между Объединением и органами власти субъектов РФ, направленное на выработку согласованных действий, координацию усилий и возможностей в целях развития института саморегулирования в сфере строительной деятельности, обеспечение успешной реализации на территории субъектов РФ федеральных и региональных программ в области строительства, а также в целях обеспечение качества и безопасности в процессе осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства на территории субъекта РФ.Подготовлены, согласованы и подписаны Комплексные соглашения о сотрудничестве и развитии саморегулирования с главами следующих субъектов РФ: города Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Курская, Волгоградская, Тамбовская, Владимирская, Сахалинская, Еврейская автономная области и Краснодарский край, Республика Марий Эл.Готовится подписание соглашений о сотрудничестве со следующими субъектами РФ: Московская, Тульская, Нижегородская, Воронежская, Свердловская, Самарская, Кировская, Курганская, Челябинская, Иркутская, Ростовская области, Красноярский и Пермский края, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ.Утвержден план-график Правительства Москвы, предусматривающий разработку Порядка интеграции стандартов некоммерческих и саморегулируемых организаций и их объединений в городской строительство и их официального признания для использования на объектах городского заказа.В целях применения опыта правительства Санкт-Петербурга по разработке и применению региональных методических документов по строительству (РМД) разработаны и размещены на сайте Объединения «Методические рекомендации по разработке и применению РМД».Разработан, прошел публичное обсуждение, рассмотрен на заседании Комитета по регламенту (протокол от 05.12.2012, № 20), одобрен в целом и рекомендован для утверждения Советом «Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований стандартов СРО членами саморегулируемой организации». |
| 1.4. | Участие в формировании Программы разработки (актуализации) сводов правил (СНиПов) и межгосударственных строительных норм, а также организация их разработки (актуализации), общественного обсуждения и экспертизы по закрепленной за Национальным объединением строителей тематике.  | В соответствии с планом Минрегиона России |  | Организована разработка, публичное обсуждение и проведение экспертизы 6 сводов правил (СНиПов) обязательного применения.Организована разработка проекта изменений к СП обязательного применения СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах».Организовано по предложениям комитетов Объединения разработку 4 СП добровольного применения.В целях создания доказательной базы технического регламента Таможенного Союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» начаты работы по разработке 9 межгосударственных строительных норм (МСН) и 2 межгосударственных строительных правил (МСП) на основе принятых стандартов.В результате проведенной Объединением НИР подготовлена Программа разработки нормативных документов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений (Программа была представлена в Минрегион России и утверждена министром Минрегиона России 20.04.2012).В целях реализации Программы разработки нормативных документов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений по предложениям комитетов организовало разработку 4 сводов правил (СП), включенных в Программу. |
| 1.5. | Участие в формировании Программы разработки (актуализации) национальных и межгосударственных стандартов в области строительства, а также организация их разработки (актуализации), общественного обсуждения и экспертизы по закрепленной за Национальным объединением строителей тематике. | В соответствии с планом Росстандарта | В соответствии с планомт Росстандарта | Повторно представлены в Минрегион России предложения (исх. № 02-496/11 от 20.04.2011) по разработке национальных стандартов, обеспечивающих поддержку сводов правил, разрабатываемых на основе Еврокодов, и национальных приложений к ним. |
| 1.6. | Гармонизация системы технического нормирования и оценки соответствия в строительстве с европейской системой. | В соответствии с планом Минрегиона России |  | Подпункты 1.6.1-1.6.2. |
| 1.6.1. | Организация переводов, технического редактирования Еврокодов, сопоставительного анализа и разработки национальных приложений к ним. | В соответствии с Программой стандартизации | 14 Еврокодов,21 национальное приложение | Организована работа по переводу, техническому редактированию, сопоставительному анализу с российскими нормами 14 частей Еврокодов, разработку 21 национального приложения к Еврокодам, а также проведение сопоставительных расчетов по 10 строительным сооружениям (конструкциям) в целях реализации Программы гармонизации с европейскими нормами (утверждена президиумом коллегии Минрегиона России 02.12.2010) и направлена на внедрение Еврокодов для обеспечения соблюдения требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» на альтернативной основе (результаты проведенной работы направлены в Минрегион России и Госстрой). |
| 1.6.2. | Перевод, техническое редактирование и сравнительный анализ нормативных и других документов в области строительства профессиональных организаций, объединений и ассоциаций стран европейского Союза (Финляндия, Германия, Испания и т.д.) для учета основных положений этих документов при разработке стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей. | В течение годав соответствии с заключенными соглашениями (договорами) | В течение годав соответствии с заключенными соглашениями (договорами) | Подготовлен отчет по теме (первая редакция): «Проведение сравнительного анализа международных стандартов ИСО, документов профессиональной организации AIDICO (Испания) и законодательства Российской Федерации».Выполнен и готовится к изданию в «Библиотеке НОСТРОЙ» перевод документа по системам менеджмента качества с английского: «Стандарт ИСО-9001 для малых предприятий. Рекомендации ИСО/ТК 176».В рамках проекта ЕС «Сближение систем технического регулирования, стандартизации и сертификации РФ и ЕС подготовлен и издан в «Библиотеке НОСТРОЙ» документ «Анализ российской и европейской систем технического регулирования в строительстве». |
| 1.7. | Участие в обсуждении проектов федеральных законов, технических регламентов, нормативных правовых актов в сфере технического регулирования в строительстве (в т.ч. документов СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза). | Постоянно |  | Подготовлены и направлены замечания в проект Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий в Минрегион России и в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования Таможенного союза (в результате проведенной работы подготовлены и направлены замечания и предложения Объединения в Минрегион России и в ЕЭК).Проект Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза (в результате проведенной работы подготовлены и направлены замечания и предложения Объединения в ЕЭК, которые были учтены в документе, принятом Решением Совета ЕЭК от 20.06.2012 № 48).Проект Соглашения о сотрудничестве между Росстандартом и европейскими органами по стандартизации СЕН/СЕНЕЛЕК (в результате проведенной работы подготовлены и направлены замечания и предложения Объединения в Росстандарт и РСПП, проект Соглашения доработан в т.ч. с учетом замечаний Объединения). |
| 1.8. | Организация взаимодействия с профильными общественными организациями и объединениями в области технического регулирования (Межотраслевой совет по техническому регулированию в строительном комплексе при РСПП, Рабочая группа Совета при Минпромторге России, Комитет ТПП РФ по предпринимательской деятельности в сфере строительства и т.д.). | Постоянно | **-** | Пункт 1.9. |
| 1.9. | Организация технических визитов, мероприятий по обмену опытом с иностранными строительными ассоциациями (объединениями), подготовка и подписание соглашений о сотрудничестве и обмене информацией с ТЮФ Рейнланд (Германия), Немецким институтом по строительной технике (DIBt) и Британским институтом по стандартизации (BSI). | В течение года | **-** | В составе делегации Объединения проведены технические визиты с обменом информации по вопросам технического регулирования в Финляндии (сентябрь 2012 года).Организован и проведен технический визит в Германию (по результатам подготовлено и подписано Соглашение о сотрудничестве в области технического регулирования с ТЮФ Рейнольд (Германия), разработана и выполняется Программа реализации Соглашения).Представители департамента технического регулирования приняли участие в совещании с руководством европейских органов по стандартизации СЕН/СЕНЕЛЕК по вопросам применения европейских стандартов в России с докладом и предложениями по организации взаимодействия. |

| **№ п/п** | **наименование проводимых мероприятий (работ)** | **срок выполнения** | **фактическое выполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10. | Организация обучения специалистов по вопросам технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия. | В течение года | Пункт 1.11. |
| 1.10.1. | Организация обучения специалистов саморегулируемых организаций по вопросам стандартизации. | 3 семинара | Организованы и проведены специальные конференции (семинары) по вопросам технического регулирования и применения стандартов Объединения в Красноярске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Перми, Астрахани, Воронеже, Уфе, Ижевске, Самаре, Тамбове, Челябинске и Туле.Представители Объединения участвовали в конференциях (круглых столах, семинарах) по вопросам технического регулирования в строительстве, разработки и применения стандартов Объединения с докладами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кемерово, Казани, Махачкале, Брянске, Новосибирске, Уфе, Омске, Воронеже, Владикавказе, Ижевске, Ярославле, Н.Новгороде, Волгограде, Воронеже, Туле, Челябинске, Хабаровске, Тамбове, Астрахани, Перми, Омске, Краснодаре. |
| 1.10.2. | Разработка типовой программы обучения и организация обучения экспертов по контролю за соблюдением требований стандартов СРО на строительных площадках. | 8 семинаров в регионах | Типовая программа обучения не разработана, т.к. порядок организации и проведения СРО контроля за соблюдением требований стандартов СРО не утвержден Советом (разработан, одобрен Комитетом по регламенту). |
| 1.11. | Развитие Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей. | В соответствии с утвержденным Планом | Разработаны и опубликованы на сайте Объединения 5 организационно-методических документов СДОС НОСТРОЙ (правила и процедуры сертификации для объектов, подлежащих оценке соответствия, организационные документы).Создан, запущен и функционирует отдельный информационный сайт СДОС НОСТРОЙ (www.cert-nostroy.ru), подготовлены формы программируемой части сайта для запуска в тестовом режиме.Сформированы, размещены и ведутся на сайте СДОС НОСТРОЙ реестры органов по сертификации, испытательных лабораторий и выданных сертификатов соответствия.Подготовлены и утверждены 2 программы повышения квалификации и переподготовки экспертов по сертификации.Уполномочены на право проведения работ по повышению квалификации и переподготовке экспертов по сертификации 2 учебных центра.Активно формируется инфраструктура СДОС НОСТРОЙ (по состоянию на начало 2013 года в систему допущены 34 органа по сертификации и 8 испытательных лабораторий).В СДОС НОСТРОЙ выдано 24 сертификата на системы менеджмента качества, на строительные материалы и изделия, на электротехнические изделия.В «Библиотеке НОСТРОЙ» опубликован Сборник документов Системы в двух томах (всего 25 документов). |
| 1.12. | Организация разработки методических документов в области технического регулирования и оценки соответствия в строительстве. | В течение года | Подпункты 1.12.1-1.12.12. |
| 1.12.1. | Разработка методических рекомендаций Национального объединения строителей по порядку внедрения стандартов СРО в строительных компаниях–членах СРО. | II квартал2012 г. | Документ не разработан, поскольку методологически увязан с разрабатываемым Порядком организации и проведения СРО контроля за соблюдением требований стандартов СРО (разработан, одобрен Комитетом по регламенту, Советом не утверждался). |
| 1.12.2. | Разработка методических рекомендаций Национального объединения строителей по организации проведения контроля за соблюдением требований стандартов СРО на строительных площадках. | II квартал2012 г. | Разработан, прошел публичное обсуждение, рассмотрен на заседании Комитета по регламенту (протокол от 05.12.2012, № 20), одобрен в целом и рекомендован для утверждения Советом «Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований стандартов СРО членами саморегулируемой организации». |
| 1.12.3. | Разработка периодического каталога технических решений и рекомендаций по повышению энергоэффективности и экологичности объектов жилого и гражданского назначения. | II квартал2012 г. | Разработки нормативных документов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений по предложениям комитетов организовал разработку Каталога технических решений и рекомендаций по повышению энергоэффективности и экологичности объектов жилого и гражданского назначения (с завершением работ в 2013 году). |
| 1.13. | Организация и участие в конференциях, семинарах и круглых столах по вопросам технического регулирования в строительстве. | Постоянно | Совместно с РСПП (Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия), ТПП (Комитет по качеству), ВОК (Всероссийская организация качества) организован и проведен ряд конференций (круглых столов и семинаров) по вопросам технического регулирования в Москве, Санкт-Петербурге, Н. Новгороде, Уфе, Чебоксарах.Представители Объединения участвовали в конференциях (круглых столах, семинарах) по вопросам технического регулирования в строительстве, разработки и применения стандартов Объединения с докладами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кемерово, Казани, Махачкале, Брянске, Новосибирске, Уфе, Омске, Воронеже, Владикавказе, Ижевске, Ярославле, Н. Новгороде, Волгограде, Воронеже, Туле, Челябинске, Хабаровске, Тамбове, Астрахани, Перми, Омске, Краснодаре. |
| 1.14. | Организация публикаций по вопросам технического регулирования в строительстве. | Постоянно | Подготовлены и опубликованы статьи в средствах массовой информации: «Российская газета», «Российский строительный комплекс», «Строительная газета», «БСТ», «Стройпрофи», «Стройорбита», «Стандарты и качество», «Мир строительства и недвижимости», «Бюллетень национального объединения строителей» и др. |
| 1. **Мониторинг в системе саморегулирования**
 |
| 2.1. | Мониторинг выполнения саморегулируемыми организациями требований законодательства об информационной открытости, подготовка доклада.Мониторинг реестров членов СРО и предоставление сведений о количестве членов на начало каждого квартала для выставления счетов на оплату регулярных членских взносов в НОСТРОЙ.Сбор и обобщение сведений об исключенных (прекративших членство) членах СРО. | Ежеквартально | Раздел 1 отчета Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора за 2012 год.По итогам проведенного мониторинга в саморегулируемые организации в 2012 году направлено 559 актов о выявленных нарушениях.В Ростехнадзор направлено 76 уведомлений о выявлении нарушений в 25 СРО. В СРО направлено 54 уведомления.По обращениям Объединения Ростехнадзором в СРО направлено 6 предписаний о недопустимости нарушения законодательства.В единый реестр исключенных (прекративших членство) членов СРО внесены сведения о 11 771 компании, входящих в состав 139  СРО. |
| 2.2. | Подготовка отчета о соответствии документов саморегулируемых организаций, размещенных на сайтах, требованиям законодательства в области саморегулирования. | 2 раза в год | Раздел 2 отчета Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора за 2012 год. |
| 2.3. | Подготовка доклада о мониторинге рынка услуг по содействию в получении свидетельств о допуске саморегулируемых организаций и продаже готовых компаний со свидетельствами саморегулируемых организаций. | 2 раза в год | Раздел 3.2 отчета Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора за 2012 год.Выполняется периодически, при установлении конкретных фактов. Направлено 2 обращения в прокуратуру в отношении компаний, продающих готовые фирмы со свидетельствами о допуске без трудоустроенных работников (фактически с недействительным свидетельством) для принятия мер и недопущения нарушения законодательства. |
| 2.4. | Подготовка доклада о мониторинге рынка услуг по содействию в получении документов о повышении квалификации и аттестации. | 2 раза в год | Раздел 3.3 отчета Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора за 2012 год.По выявленному факту выдачи свидетельства о повышении квалификации АНО Институт «Эксперт» по обращениям НОСТРОЙ была проведена надзорным органом внеплановая проверка института, руководителю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. |
| 2.5. | Сбор информации о фактах причинения вреда вследствие недостатков выполнения строительных работ, направление указанной информации в саморегулируемые организации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия. | Постоянно | Раздел 3.4 отчета Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора за 2012 год.В 2012 году по фактам причинения вреда направлено:- писем в органы государственной власти - 260;- писем в СРО - 93;Получено ответов:- от органов государственной власти - 106;- от СРО - 85. |
| 2.6. | Подготовка сводного отчета о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемыми организациями по отношению к членам, допустившим нарушения действующего законодательства. | 2 раза в год | Раздел 3.1.4 отчета Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора за 2012 годВ 2012 году саморегулируемыми организациями применены меры дисциплинарного воздействия в 6 случаях (6%) при 93 установленных фактах причинения вреда. |
| 2.7. | Подготовка доклада о ходе исполнения государственных контрактов на строительные работы, объемом свыше 1 млрд. руб. | В течение года | Раздел 3.4 отчета Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора за 2012 год |
| 2.8. | Осуществление добровольного аудита деятельности саморегулируемых организаций. | 3 раза в месяц | Раздел 2 отчета Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора за 2012 годВ 2012 году проведено 34 добровольных аудита.  |
| 2.9. | Обеспечение рассмотрения Комитетом по регламенту вопросов нарушения Кодекса чести руководителя саморегулируемой организации, фактов нарушений, допущенных саморегулируемыми организациями и жалоб, поступающих в Национальное объединении строителей на действия саморегулируемых организаций. | Постоянно | Выполняется постоянно. |
| 2.10. | Представление интересов саморегулируемых организаций в органах государственной власти по вопросам нарушений, дискредитирующих саморегулирование в области строительства, противоправных действий и осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, прокуратурой.Рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб граждан, СРО и их членов по противоправным фактам, в том числе нарушениям законодательства саморегулируемыми организациями, их членами, нарушениям законодательства о саморегулировании другими организациями. Подготовка ответов на обращения, ходатайства и жалобы, а также подготовка писем по этим обращениям, ходатайствам и жалобам в органы надзора, прокуратуры, в правоохранительные органы, в ФАС России, Минюст и др.Участие в судах, при проверках в органах внутренних дел, прокуратуре. | Постоянно | Раздел 4 отчета Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора за 2012 годОсуществляется рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб граждан, СРО и их членов по противоправным фактам, в том числе нарушениям законодательства СРО, их членами, нарушения законодательства о саморегулировании другими организациями. Осуществляется подготовка ответов на обращения, ходатайства и жалобы, а также подготовка писем по этим обращениям, ходатайствам и жалобам в органы надзора, прокуратуры, в правоохранительные органы, в ФАС России, Минюст и др., осуществляется участие в судах, при проверках в органах внутренних дел, прокуратуре. По результатам имеются положительные решения (решения судов, предписания прокуратур, что отражено в отчете Департамента за 2012 год). |
| 2.11. | Сотрудничество с правоохранительными органами по пресечению деятельности саморегулируемых организаций, выдающих свидетельства о допуске псевдостроительным организациям, через счета которых осуществляется незаконное обналичивание денежных средств. | Постоянно | Выполняется постоянно. |
| 2.12. | Участие в выработке предложений по совершенствованию законодательства в области саморегулирования. | Постоянно | Внесены предложения в законопроекты в части обеспечения информационной открытости.Работа по анализу аварий и происшествий направлена в том числе на получение статистических данных по количеству случаев травматизма в зависимости от вида выполняемых в строительстве работ и внесение предложений в совершенствование законодательства в части определения перечня видов работ. |
| 1. **Содействие привлечению инвестиций в строительство**
 |
| 3.1. | Мониторинг административных процедур в жилищном строительстве (представление отчета). | IV квартал 2012 г. | Проведены:1. Анализ отчета по первому этапу мониторинга и оценки информационной открытости органов, реализующих госфункции;
2. Анализ отчета по первому этапу мониторинга и оценки административных барьеров в жилищном строительстве.

Подготовлены:1. Справка по стоимости и срокам подключения коммунальных сетей;
2. Справка по стоимости и срокам подключения электрических сетей.
 |
| 3.2. | Поддержка строительной науки в виде грантов  | По плану, утверждённому Советом | Не выполнено.Советом не было принято отдельного решения о разработке концепции. |
| 1. **Участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации**
 |
| 4.1. | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства о государственных (муниципальных) закупках. Участие в формировании законодательства о Федеральной контрактной системе. | По мере необходимости | Обработаны поступившие от СРО 88 поправок в проект федерального закона «О федеральной контрактной системе».Департаментом разработано 2 поправки. 7 поправок по представлению Объединения внесены ко II чтению депутатами ГД И.Н. Игошиным и И.Н. Руденским, 10 поправок внесены депутатом ГД И.В. Лебедевым.Все поправки направлены в Минэкономразвития, в профильный комитет ГД. |
| 4.2. | Подготовка пакета предложений по модернизации Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». | III квартал2012 г. | Подготовлено 17 поправок в законопроект № 126184-5 «О внесении изменений в ФЗ «О саморегулируемых организациях» (внесены депутатом Ю.А. Липатовым).Департаментом разработаны 5 поправок в законопроект № 136871-6 (Об информационной открытости саморегулируемых организаций) (направлены в профильный комитет ГД и Ростехнадзор).Советом ТПП РФ по саморегулированию, при активном участии Департамента, подготовлены 18 поправок в проект ФЗ № 126184-5 (внесены депутатом И.Д. Грачевым).Советом ТПП РФ по саморегулированию, при активном участии Департамента, подготовлены 10 поправок в проект ФЗ № 136871-6 (внесены депутатом И.Д. Грачевым, направлены в Минэкономразвития). |
| 4.3. | Подготовка научно обоснованного пакета предложений по совершенствованию Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | II квартал2012 г. | Проведено 23 открытых слушаний по совершенствованию Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624. Подготовлен и одобрен на Совете проект модернизации Перечня видов (протокол от 08.08.2012 № 32). Размещен на сайте Объединения. |
| 4.4. | Подготовка экспертных заключений на поступающие запросы по проектам нормативных правовых актов, участие в оценке регулирующего воздействия. | По мере поступления запросов | Подготовлены заключения об оценке регулирующего воздействия в отношении более **25** проектов нормативных правовых актов. Подготовлено 5 экспертных заключений в рамках деятельности Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере. |
| 1. **Методологическое обеспечение саморегулирования**
 |
| 5.1. | Разработка форм типовых договоров строительного подряда с использованием рекомендаций Международной федерации инженеров-консультантов (ФИДИК), а также соответствующих международных стандартов ISO. | III квартал2012 г. | Осуществляется непосредственное участие в соответствующей работе Комитета по страхованию и финансовым рискам. |
| 5.2. | Разработка методологических документов в соответствии с Концепцией развития системы третейского судопроизводства в саморегулировании в строительстве. | III квартал2012 г. | Подготовлен проект Положения о порядке ведения реестров организаций на сайте Объединения. |
| 5.3. | Разработка сборника юридических разъяснений в сфере саморегулирования в строительстве (издание третье). | III квартал2012 г. | Подготовлена новая редакция сборника юридических разъяснений в сфере саморегулирования. Издание планируется на середину марта 2013 года |
| 5.4. | Разработка комментария к Перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по видам работ). | IV квартал2012 г. | Не выполнено, поскольку нормативный правовой акт, утверждающий модернизированный перечень видов работ Минрегионом России до настоящего времени не принят. |
| 5.5. | Разработка учебного пособия для юриста саморегулируемой организации.  | III квартал2012 г. | Не разработано. |
| 5.6. | Организация и участие в конференциях, семинарах и круглых столах по вопросам методологии саморегулирования в строительстве. | Постоянно | Принято участие в большинстве мероприятий (более 30), касающимся сферы саморегулирования в строительстве. Проведён бесплатный трёхдневный учебный курс «Юрист в области саморегулирования в строительстве». Проведен семинар для представителей третейских судов. Проведено 4 заседания Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере. |
| 5.7. | Консультирование саморегулируемых организаций по вопросам методологии саморегулирования. | Постоянно | На конец отчетного периода направлено около 300 разъяснений по актуальным вопросам в сфере саморегулирования в строительстве в СРО. Ежедневно осуществляется консультирование представителей СРО и их членов по телефону. |
| 5.8. | Актуализация унифицированных требований к выдаче свидетельств о допуске в части внесенных изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | В течение 1 месяца после издания акта Минрегиона России | Соответствующая работа ведется в рамках проекта модернизации Перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624. |
| 5.9. | Выработка методологии страхования ответственности строительных компаний в связи с внесением изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации. | IV квартал2012 г. | Не выполнено |
| 5.10. | Доработка и сопровождение принятия Методических рекомендаций по взаимодействию органов государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. | I квартал2012 г. | Методические рекомендации по взаимодействию органов государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций утверждены Советом (протокол от 25.05.2012 № 29) |
| 1. **Профессиональное образование и аттестация в строительстве**
 |
| 6.1. | Актуализация тестов Единой системы аттестации, направленная на дальнейшее развитие системы оценки соответствия работников строительной отрасли требованиям профессиональных стандартов, стандартов организаций и должностным квалификационным характеристикам. | По плану актуализации | Всего в базе Единой системы аттестации 16 500 вопросов-ответов, из них:1. 6 500 новых;
2. 10 000 актуализированных;
3. 1000 актуализированных с использованием 28 стандартов Объединения.

В Группировку видов работ по тестам для целей аттестации и добавлены два факультативных теста:* 064. Особенности выполнения строительных работ в зонах с повышенной сейсмической активностью;
* 065. Особенности выполнения строительных работ в условиях вечной мерзлоты.
 |
| 6.2. | Реализация Положения о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. | Постоянно | Аккредитовано 88 центров по тестированию (в настоящее время в реестре 332 центра по тестированию), выдано 130 000 аттестатов, аттестовано 55 000 специалистов. В системе работают 129 СРО и 292 центра по тестированию.Сформирована система контроля за работой центров по тестированию. Комитетом по профессиональному образованию приняты за основу Методические рекомендации по проверке центров по тестированию, частично утверждены графики проверки центров по тестированию (Москва, СПб, ПФО, ДФО, ЮФО, СКФО). |
| 6.3. | Реализация Плана подготовки экспертов саморегулируемых организаций, организация аттестации экспертов саморегулируемых организаций. | В соответствии с Планом | В рамках реализации Плана подготовки экспертов за счет средств сметы на 2012 год проведены курсы обучения экспертов СРО в Москве (дважды), Санкт-Петербурге (дважды), Екатеринбурге, Краснодаре, Кемерово, Махачкале, Нижнем Новгороде (дважды), Новосибирске, Перми, Владимире, Владивостоке (на острове Русский).Проведено обучение с последующей аттестацией 947 специалистов из 157 СРО. |
| 6.4. | Разработка вопросов-ответов для целей аттестации экспертов саморегулируемых организаций (в части методологии контрольной деятельности на стройплощадке). | II квартал 2012 г. | Документ не разработан, поскольку методологически увязан с разрабатываемым Порядком организации и проведения СРО контроля за соблюдением требований стандартов СРО не утвержден Советом (разработан, одобрен Комитетом по регламенту). |
| 6.5. | Ведение реестра аттестованных экспертов саморегулируемых организаций, изготовление аттестатов экспертов саморегулируемых организаций. | постоянно | Реестр аттестованных экспертов саморегулируемых организаций ведется. Сейчас в реестре более 1 350 экспертов СРО. Изготовление аттестатов экспертов саморегулируемых организаций происходит постоянно, в соответствии с проведенными мероприятиями по обучению экспертов СРО (в соответствии с утвержденным Планом подготовки экспертов СРО).  |
| 6.6. | Проведение бесплатных обучающих семинаров для работников саморегулируемых организаций (юристов, работников кадровой службы, бухгалтеров, специалистов по третейскому судопроизводству и др.) | 10 семинаров по отдельному плану | В 2012 году на семинарах было обучено 176 человек.В июле 2012 года был проведен семинар по теме «Юрист в области саморегулирования в строительстве». Посетили семинар более 130 человек из 75 саморегулируемых организаций в области строительства (в том числе Москва – 28 СРО, ПФО – 16, Санкт-Петербург – 7, СФО – 7, ЦФО – 12, УФО – 4, ДФО – 1, ЮФО – 5, СКФО – 1). В семинаре приняли участие представители Минрегиона России, ВАС РФ, ТПП РФ, Вице-президент и члены Совета Объединения.В декабре 2012 г. проведен семинар для специалистов СРО по третейскому судопроизводству. |
| 6.7. | Проведение бесплатных обучающих семинаров по типовым контрактам ФИДИК. | 3 раза в год | Выполнено частично. Обучение проведено для 80 слушателей.  |
| 6.8. | Разработка 16 учебных пособий по программам повышения квалификации на основе наилучших технологий. | III квартал 2012 г. | Выполнено частично, ведутся переговоры с потенциальными разработчиками пособий. |
| 6.9. | Ведение реестра образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации по программам, рекомендованным Национальным объединением строителей. | постоянно | Выполнено в полном объеме. Реестр регулярно заполняется после каждого заседания Комитета по профессиональному образованию в соответствии с его решениями. Сейчас в реестре 192 образовательные организации. |
| 6.10. | Ведение реестра наилучших технологий в строительстве. | постоянно | Не выполнено. |
| 6.11. | Формирование системы видеоконференцсвязи на 50 городов для учебного процесса и потребностей саморегулируемых организаций. | III квартал | Не выполнено. |
| 6.12. | Реализация поддержки малого бизнеса в подготовке кадров в строительстве. | Постоянно | Выполнено в полном объеме. В 2012 году по сравнению с 2011 годом рост объемов обучения на 50%.От учебных заведений было подано 667 заявок на 73 лота по конкурсу софинансирования повышения квалификации строителей, в среднем более 9 заявок на лот.Всего за счет средств Объединения квалификацию повысили 4 719 специалистов малого и микробизнеса и 2 475 прошли обучение на семинарах, т.е. в общей сложности обучено 7 194 строителей. Обучение прошло в 64 городах.Для представителей малых предприятий проведено 20 задяний в форме семинаров по 15 темам в городах Москве и Санкт-Петербурге, СЗФО (г. Череповец), СФО (г. Красноярск, г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Иркутск), ДФО (г. Петропавловск-Камчатский). |
| 6.13. | Софинансирование поддержки системы подготовки в регионах квалифицированных рабочих кадров в строительстве. | Постоянно | Выполнено частично. Совместно с Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров разработан проект Положения о ресурсных центрах Национального объединения строителей. Подготовлен реестр ресурсных центров, в котором 44 участника.Заключен договор на обучение 180 специалистов в СКФО. |
| 6.14. | Научные работы в сфере профобразования в строительстве (разработка профессиональных стандартов в строительной отрасли; анализ состояния кадрового обеспечения строительной отрасли и др.). | IV квартал 2012 г. | Президиум Совета утвердил разработчика концепции и отраслевой рамки профессиональных стандартов (протокол от 24.01.2013 № 1).Проект договора на согласовании сторон.22.01.2013 принято Постановление Правительства РФ «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» № 23. |
| 6.15. | Адаптация и внедрение системы управления охраной труда (СОУТ) | III квартал 2012 г. | Не выполнено. Советом пока не принят стандарт по управлению охраной труда. Принятие стандарта ожидается весной-летом 2013 года. |
| 1. **Издательская деятельность**
 |
| 7.1. | Обеспечение издания Бюллетеня Национального объединения строителей. | 10 выпусков в год | Выпущено 10 номеров Бюллетеня общим тиражом 10 000 экземпляров. |
| 7.2. | Издание и рассылка саморегулируемым организациям документов по техническому регулированию (в т.ч. стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей). | 3 издания в год | В «Библиотеке НОСТРОЙ» опубликован Сборник документов Системы добровольной оценки соответствия Объединения в двух томах (всего 25 документов).В рамках проекта ЕС «Сближение систем технического регулирования, стандартизации и сертификации РФ и ЕС подготовлен и издан в «Библиотеке НОСТРОЙ» документ «Анализ российской и европейской систем технического регулирования в строительстве».Подготовлена и опубликована в составе учебно-методического пособия «Саморегулирование в строительной отрасли» глава «Техническое регулирование и стандартизация в строительной отрасли».Проведен нормоконтроль, издательское редактирование, изданы и разосланы в СРО 52 стандарта (рекомендаций) Объединения. |
| 7.3. | Обеспечение издания методических документов в области саморегулирования в строительстве. | 10 изданий в год | Выпущено 3 издания общим тиражом 4 000 экземпляров. |
| 7.4. | Издание буклетов, справочников, листовок, информационно-рекламной литературы о деятельности Национального объединения строителей, книг серии «Библиотека НОСТРОЙ». | Постоянно | Выпущено 9 изданий в серии «Библиотека НОСТРОЙ», 3 выпуска буклета, листовки на русском и английском языках. |
| 1. **Освещение деятельности Национального объединения строителей в средствах массовой информации**
 |
| 8.1. | Организация размещения публикаций в отраслевых, региональных и федеральных СМИ. | Постоянно | Размещено более 30 публикаций в региональных и федеральных СМИ. |
| 8.2. | Работа с электронными средствами массовой информации: размещение новостей, материалов, пресс-релизов. | Постоянно | Размещено более 300 материалов, новостей и пресс-релизов. |
| 8.3. | Организация мероприятий (пресс-конференций, круглых столов) по наиболее важным темам деятельности Национального объединения строителей. | 1 раз в квартал | Проведено 2 пресс-конференции, 10 круглых столов в рамках Дня саморегулирования. |
| 1. **Работа с сайтом Национального объединения строителей**
 |
| 9.1. | Развитие и ведение сайта Национального объединения строителей. | Постоянно | Размещено за год более 600 новостей о деятельности Объединения. |
| 9.2. | Модернизация и обеспечение системы безопасности сайта Национального объединения строителей www.nostroy.ru. | II квартал 2012г. | Сайт переведён на работу на новую более защищённую платформу. Заключён договор на защиту сайта от DDOS-атак. |
| 9.3. | Создание и ведение сайта Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей. | Постоянно | Создан, запущен и функционирует отдельный информационный сайт СДОС НОСТРОЙ ([www.cert-nostroy.ru](http://www.cert-nostroy.ru)), подготовлены формы программируемой части сайта для запуска в тестовом режиме.Сформированы, размещены и ведутся на сайте СДОС НОСТРОЙ реестры органов по сертификации, испытательных лабораторий и выданных сертификатов соответствия. |
| 1. **Внедрение информационно-коммуникативных технологий в строительстве, формирование электронных баз данных**
 |
| 10.1. | Развитие программного обеспечения Единой системы аттестации | Постоянно | Осуществляется техническая поддержка программного обеспечения Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса.Подготовлены документы для регистрации программного обеспечения Системы. |
| 10.2. | Мероприятия по защите персональных данных, содержащихся в информационных системах Национального объединения строителей | II квартал 2012 г. | Построена система защиты персональных данных Объединения и получен Аттестат соответствия требованиям по безопасности информации. Продолжаются работы в защите персональных данных в Единой системе аттестации. Договор о работах находится в стадии согласования. |
| 10.3. | Формирование сайта Бюллетеня Национального объединения строителей | II квартал 2012 г. | Сайт наполнен информацией, которая периодически обновляется. |
| 10.4. | Актуализация единого реестра членов саморегулируемых организаций на сайте Национального объединения строителей | 2 раза в год | Выполняется постоянно. |
| 10.5. | Ведение сведений о членах органов Национального объединения строителей, коллегиальных органов саморегулируемых организаций в формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей | Постоянно | Выполняется постоянно. |
| 10.6. | Ведение сведений о членах Национального объединения строителей в формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей | Постоянно | Выполняется постоянно. |
| 10.7. | Ведение сведений о результатах мониторинга в отношении членов Национального объединения строителей в формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей | Постоянно | Выполняется постоянно. |
| 10.8. | Ведение базы данных «Мониторинг аварий, происшествий, несчастных случаев в строительстве» в формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей | Постоянно | Выполняется постоянно. |
| 10.9. | Ведение реестра образовательных учреждений в формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей | Постоянно | Выполнено в полном объеме. |
| 10.10. | Ведение реестра страховых компаний, осуществляющих страхование гражданской ответственности членов СРО, в формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей | Постоянно | Принято решение о включении в реестр 6 организаций. На рассмотрении ещё 3 организации.Внесение приостановлено в связи с непринятием Советом общего положения о порядке ведения реестров на сайте Объединения. |
| 10.11. | Ведение реестра третейских судов, осуществляющих взаимодействие с саморегулируемыми организациями, в формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей | Постоянно | Блок вопросы-ответы периодически обновляется.Существенное обновление предполагается сделать после выхода третьего издания «Вопросов ответов» в «Библиотеке НОСТРОЙ» в марте 2013 г. |
| 10.12. | Ведение блока вопросов-ответов по тематике саморегулирования в строительстве в формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей | Постоянно | Выполняется. |
| 10.13. | Разработка программы автоматизации процесса мониторинга административных барьеров | III квартал 2012 г. | Выполняется. |
| 10.14. | Разработка программы для ведения реестра наилучших технологий в строительстве  | III квартал 2012 г. | Выполняется. |
| 10.15. | Участие в разработке программы для информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих взаимодействие в электронной форме застройщика и органов публичной власти при прохождении административных процедур | III квартал 2012 г. | Выполняется. |
| 10.16. | Участие в разработке программы для информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих взаимодействие в электронной форме саморегулируемых организаций и органа надзора за саморегулируемыми организациями | III квартал 2012 г. | Выполняется. |
| 10.17. | Разработка программы для ведения реестра добросовестных подрядчиков | III квартал 2012 г. | Выполняется. |
| 10.18. | Разработка программы для ведения фонда нормативных технических документов | III квартал 2012 г. | Выполняется. |
| 1. **Информационная поддержка мероприятий**
 |
| 11.1. | Поддержка международных контактов Национального объединения строителей. | Постоянно | Выполняется постоянно. |
| 11.2. | Организация участия Национального объединения строителей в крупнейших российских строительных выставках (БИЛДЕКС, СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, ИНТЕРСТРОЙЭКСПО, Балтийская строительная неделя, строительные выставки в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре), а также в международных выставках. | Постоянно | Приняли участие в выставке БИЛДЭКС-2013, ИНТЕРСТРОЙЭКСПО, Балтийская строительная неделя. |
| 1. **Организация мероприятий**
 |
| 12.1. | Организация проведения V и VI Всероссийского съезда.  | I-IV квартал 2012 г. | Выполнено. Проведены Всероссийские съезды:V Всероссийский съезд – 1 марта 2012 года;VI Всероссийский съезд – 27 сентября 2012 года. |
| 12.2. |  Участие в организации и проведении II Российского инвестиционно-строительного форума. | III-IV квартал 2012г. | Мероприятие проведено 13 декабря 2012 года. |
| 12.3. | Организация проведения заседаний Совета Национального объединения строителей.  | По мере необходимости (не реже одного раза в три месяца) | Организовано проведение 13 заседаний Совета Объединения. |
| 12.4. | Организация проведения заседаний Комитетов и подкомитетов (прогноз – 105 заседаний). | По мере необходимости | Проведено 110 заседаний комитетов и подкомитетов. |
| 12.5. | Организация проведения Окружных конференций (прогноз – 30 заседаний). | По мере необходимости | Проведено 43 окружных конференций. |
| 12.6. | Организация проведения заседаний Ревизионной комиссии (прогноз – 4 заседания). | По мере необходимости | Проведено 7 заседания Ревизионной комиссии. |
| 12.7. | Организация празднования Дня строителя. | III квартал 2012 г. | Организованно проведение на федеральном уровне торжественного мероприятия по случаю дня строителя 08.08.2012 в г. Москве. |
| 12.8. | Организация проведения иных мероприятий Национального объединения строителей - заседаний рабочих групп, круглых столов и т.п. (прогноз – 20 мероприятий). | По мере необходимости | Провели, приняли участие более 400 человек. |
| 12.9. | Обеспечение бланками свидетельств о допуске членов Национального объединения строителей. | Постоянно | Выдано 214 000 бланков. 167 саморегулируемых организаций перешли на единые бланки Объединения. |
| 12.10. | Рассмотрение вопросов награждения почетными грамотами Национального объединения строителей и иных вопросов в сфере наград, ведение реестра почетных грамот Национального объединения строителей. | Постоянно | На основании решений Совета Объединения выдано 147 почетных грамот. |
| 12.11. | Правовое обеспечение деятельности Национального объединения строителей (представительство в судах). | Постоянно | Выполняется постоянно. |