Приложение №2 к протоколу заседания Окружной конференции строительных СРО СЗФО от 25.01.2011

проект

Сводная таблица поправок и предложений строительных СРО СЗФО к Плану работы Национального объединения строителей на 2011 год .

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий (работ) | Срок | Исполнитель | Предложения/замечания | Автор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Техническое регулирование в строительстве |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение разработки стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ в соответствии с Программой стандартизации НОСТРОЙ (не менее 33 по Программе стандартизации 2010 года и 50 по Программе стандартизации 2011 года).1 | В соответствии с Программой стандартизации | Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Координаторы по ФО, Организационно-правовое управление |  |  |
| 1.2 | Обеспечение разработки дополнений в Программу стандартизации НОСТРОЙ.1 | I и III квартал 2011г. | Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Координаторы по ФО |  |  |
| 1.3 | Участие в формировании программы разработки (актуализации) сводов правил (СНиПов), а также в их разработке (актуализации) и экспертизе. Организация общественного обсуждения проектов.1 | В соответствии с планом Минрегиона России | Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Организационно-правовое управление |  |  |
| 1.4 | Участие в формировании программы разработки (актуализации) национальных и межгосударственных стандартов в области строительства, а также в их разработке (актуализации) и экспертизе. Организация общественного обсуждения проектов.1 | В соответствии с планом Росстандарта | Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Организационно-правовое управление |  |  |
| 1.5 | Участие в реализации Программы национальной стандартизации в области обеспечения энергоэффективности зданий, сооружений, строительных материалов, изделий и конструкций.1 | В соответствии с планом Росстандарта | Департамент технического регулирования, профильные комитеты |  |  |
| 1.6 | Разработка и подписание Соглашения о сотрудничестве с профильным Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».1 | I квартал 2011г. | Департамент технического регулирования |  |  |
| 1.7 | Участие в реализации Плана мероприятий по гармонизации российской и европейской систем технического нормирования в строительстве.1 | В соответствии с планом Минрегиона России | Департамент технического регулирования, профильные комитеты |  |  |
| 1.7.1 | Организация переводов, технического редактирования Еврокодов, сопоставительного анализа и разработки национальных приложений к ним.1 | В соответствии с Программой стандартизации | Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Организационно-правовое управление |  |  |
| 1.7.2 | Организация разработки национального стандарта по терминологии в области строительства, гармонизированного со стандартами ИСО и ЕН.1 | III квартал 2011г. | Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Организационно-правовое управление |  |  |
| 1.7.3 | Участие в разработке методических (руководящих) документов по применению европейских принципов и подходов технического регулирования в строительстве в российской системе технического регулирования (в рамках рабочей группы по строительству регулятивного диалога РФ-ЕС).1 | II квартал 2011г. | Департамент технического регулирования |  |  |
| 1.8 | Участие в обсуждении проектов федеральных законов, технических регламентов, нормативных правовых актов в сфере технического регулирования в строительстве1, в т.ч.: - проекта изменений и дополнений в ФЗ «О техническом регулировании»; - проекта технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий»; - проекта изменений в «Технический регламент о пожарной безопасности» и т.д. | Постоянно | Департамент технического регулирования, профильные комитеты |  |  |
| 1.9 | Сбор и анализ информации о правоприменительной практике «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений». Подготовка предложений по разработке и (или) внесению изменений в нормативные правовые акты по результатам мониторинга.1 | I и IV квартал 2011г. | Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Координаторы по ФО |  |  |
| 1.10 | Подготовка предложений в Минрегион России по разработке нормативных правовых и нормативных документов в области обеспечения энергоэффективности зданий и сооружений.1 | I квартал 2011г. | Департамент технического регулирования, профильные комитеты |  |  |
| 1.11 | Участие в обсуждении проектов Соглашений в области технического регулирования в строительстве стран-участниц СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза, а также технических регламентов СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза в области строительства. Подготовка предложений в Минрегион России.1 | Постоянно | Департамент технического регулирования, профильные комитеты |  |  |
| 1.12 | Организация взаимодействия с профильными общественными организациями и объединениями в области технического регулирования, в т.ч. в рамках Межотраслевого совета по техническому регулированию в строительном комплексе при РСПП.1 | Постоянно | Департамент технического регулирования, профильные комитеты |  |  |
| 1.13 | Организация международного сотрудничества в области технического регулирования1: |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Организация технических визитов, подготовка и подписание соглашений о сотрудничестве и обмене информацией с Немецким институтом по строительной технике DIBt и Британским институтом по стандартизации BSI. | I и II квартал 2011г. | Департамент технического регулирования, профильные комитеты |  |  |
| 1.13.2 | Участие в работах, проводимых в рамках Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации в области строительства (МНТКС). | Постоянно | Департамент технического регулирования, профильные комитеты |  |  |
| 1.14 | Организация обучения специалистов СРО-членов НОСТРОЙ по вопросам технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия. | Ежеквартально | Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Координаторы по ФО | .....оценки соответствия (соблюдения требований к объекту (иное), либо профессионализма специалистов СРО- членов НОСТРОЙ в области технических регламентов и стандартизации) | НП «СРО «Строительный комплекс Вологодчины» |
| 1.15 | Организация и участие в конференциях, семинарах и круглых столах по вопросам технического регулирования в строительстве. | Постоянно | Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Координаторы по ФО |  |  |
|  |  |  |  | 1.16 Организация и участие в отраслевых конференциях с привлечением ведущих иностранных специалистов. Срок: Постоянно. Исполнитель: Департамент технического регулирования, профильные комитеты, Организационно-правовое управление 1.17 Разработка мер, направленных на повышение качества строительно-монтажных работ: - Организация конференций, круглых столов, семинаров, посвященных повышению качества строительства в России. - Организация мероприятий по обмену опытом с иностранными строительными организациями в части повышения качества строительства. | СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышлен- ных и гражданских объектов». |
|  |  |  |  | 1.18 Обеспечение возможности строительным организациям РФ работать в странах СНГ по выданным в РФ свидетельствам. 1.19 Привлечение к разработке и согласованию документов из Программы стандартизации НОСТРОЙ ведущих специалистов и организаций СНГ, с целью дальнейшего использования создаваемой базы нормативно-технических документов на постсоветском пространстве. Срок: III кВ. 2011 Исполнитель: Департамент технического регулирования, Организационно-правовое управление |  |
| - Мониторинг в системе саморегулирования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка отчета о выполнении саморегулируемыми организациями требований законодательства об информационной открытости.2 | Ежеквартально | Департамент мониторинга, Координаторы по ФО |  |  |
| 2.2 | Подготовка отчета о соответствии требований документов саморегулируемых организаций, размещенных на сайтах, требованиям законодательства. 2 | 2 раза в год | Департамент мониторинга | По пунктам 2.1-2.5 конкретизировать сроки и рассмотреть возможность рассылки сообщения на электронную почту СРО о том, что на сайте размещена та или иная информация. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 2.3 | Подготовка доклада о мониторинге рынка услуг по содействию в получении свидетельств о допуске саморегулируемых организаций и продаже готовых компаний со свидетельствами СРО.2 | 2 раза в год | Департамент мониторинга, Организационно-правовое управление |  |  |
| 2.4 | Подготовка доклада о мониторинге рынка услуг по содействию в получении документов о повышении квалификации и аттестации.2 | 2 раза в год | Департамент мониторинга, Организационно-правовое управление |  |  |
| 2.5 | Подготовка доклада о результатах торгов на заключение договоров строительного подряда и соответствия свидетельства о допуске победителя торгов информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации.2 | 1 раз в год | Департамент мониторинга, Координаторы по ФО |  |  |
| 2.6 | Сбор информации о фактах причинения вреда вследствие недостатков выполнения строительных работ, направление указанной информации в СРО для принятия мер дисциплинарного воздействия. | Постоянно | Департамент мониторинга | пункты 2.6 и 2.7 (Подготовка сводного отчета о мерах дисциплинарного воздействия, принятых СРО по результатам расследований фактов причинения вреда) должны иметь статус обобщенной информации для обмена опытом между СРО в целях возможности решения проблемных вопросов аналогичного характера. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 2.7 | Подготовка сводного отчета о мерах дисциплинарного воздействия, принятых СРО по результатам расследований фактов причинения вреда. | 2 раза в год | Департамент мониторинга |  |  |
| 2.8 | Осуществление добровольного аудита деятельности СРО (прогноз – 36 аудитов). | 3 раза в месяц | Департамент мониторинга | Предлагаем дополнить мероприятием: Разработка положения о проведении добровольного аудита. В положении необходимо дать точное понятие «добровольного аудита», что он в себя включает, размеры оплаты услуги и т.д. (ремарка: в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в СРО по итогам года проводится обязательная независимая аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 2.9 | Обеспечение рассмотрения Комитетом по регламенту вопросов нарушения Кодекса чести руководителя СРО, фактов нарушений, допущенных саморегулируемыми организациями и жалоб, поступающих в НОСТРОЙ на действия саморегулируемых организаций. Подготовка и направление уведомлений в орган надзора за саморегулируемыми организациями.2 | Постоянно | Департамент мониторинга, Координаторы по ФО, Комитет по регламенту | Мы видим роль национального объединения в оказании помощи как методологической так и представительской, рассматриваем его как координирующий орган, а не контрольно-обвинительный, держащий в страхе своих членов. Думаем, что взаимодействие НОСТРОя с надзорными и правоохранительными органами должно осуществляться в качестве представителя строительного сообщества для поиска наиболее правильного выхода из сложившейся ситуации. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 2.10 | Проведение работы по поддержанию сотрудничества с правоохранительными органами по пресечению деятельности саморегулируемых организаций, выдающих свидетельства о допусках псевдостроительным организациям, через счета которых осуществляется незаконное обналичивание денежных средств.2 | Постоянно | Департамент мониторинга |  |  |
| 2.11 | Разработка методики мониторинга деятельности саморегулируемых организаций. | II квартал 2011г. | Департамент мониторинга, Комитет по регламенту | Изменение срока на I кв. 2011 г. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| - Содействие устранению необоснованных административных барьеров в строительстве |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка отчета об административных барьерах по результатам мониторинга административных барьеров в городах Российской Федерации с численностью населения свыше 250 000 человек.3 | II квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Организационно-правовое управление |  |  |
| 3.2 | Взаимодействие с Минрегионом России и другими государственными органами, а также некоммерческими организациями по выявлению и устранению административных барьеров в строительстве. Участие в постоянно действующей экспертной рабочей группе по реализации Минрегионом России контрольных полномочий в области градостроительной деятельности.3 | Постоянно | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования |  |  |
| - Участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка научно обоснованного пакета предложений по совершенствованию Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.7 | IV квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Координаторы по ФО, Комитеты | Изменить сроки на II кВ. 2011 | НП «СРО «Строительный комплекс Вологодчины» |
| 4.2 | Подготовка пакета предложений по совершенствованию законодательства, регламентирующего деятельность саморегулируемых организаций в области строительства.3 | III квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Координаторы по ФО, Комитеты |  |  |
| 4.3 | Разработка пакета антикризисных мер в строительной отрасли. 3 | II квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Координаторы по ФО, Комитеты |  |  |
| 4.4 | Подготовка экспертных заключений на поступающие запросы по проектам нормативных правовых актов. 3 | По мере поступления запросов | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования |  |  |
| 4.5 | Обеспечение участия НОСТРОЙ в совершенствовании законодательства3: - о закупках для государственных и муниципальных нужд; - регламентирующего ответственность за нарушения, допускаемые в строительной сфере (УК, КоАП, Трудовой кодекс); - о ценообразовании в строительстве; - о строительном контроле и государственном строительном надзоре; - определяющего формы свидетельства о допуске и выписки из реестра членов; - определяющего Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; - определяющего минимальные требования к выдаче свидетельств в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. | Постоянно | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Координаторы по ФО, Комитеты | Дополнить: 8. в части сохранности средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в строительстве | СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга». |
| 4.6 | Разработка предложений по специальному регулированию отношений в сфере государственных и муниципальных закупок по договорам строительного подряда. 3 | IV квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития, Организационно-правовое управление, Комитеты |  |  |
| - Методологическое обеспечение саморегулирования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Консультирование саморегулируемых организаций в форме4: - устных консультаций; - ответов на письма; - ведения рубрики «вопросы ответы» на сайте НОСТРОЙ. | Постоянно | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования |  |  |
| 5.2 | Разработка унифицированных требований к выдаче свидетельств в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства4. | в течение 1 месяца после издания акта Правительства | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, профильные Комитеты |  |  |
| 5.3 | Актуализация унифицированных требований к выдаче свидетельств в части внесенных изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.4 | в течение 1 месяца после издания акта Минрегиона России | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, профильные Комитеты |  |  |
| 5.4 | Актуализация унифицированных требований к выдаче свидетельств по результатам их практического применения.4 | постоянно | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, профильные Комитеты | Необходимо изменение формулировки либо дополнительные пояснения, так как из предложенного варианта не ясно что будет результатом проведенной работы, тем более, что формулировка частично перекликается с пунктом 5.3, при этом в пункте 5.3 под «актуализацией» явно прослеживается значение «применение», «внедрение». | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 5.5 | Разработка унифицированных требований к выдаче свидетельств о допуске в части требований к материально-техническому обеспечению выполнения работ.4 | IV квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Организационно-правовое управление, профильные Комитеты | Изменить сроки на II кв.2011 Следует исключить, так как основные «Требования к выдаче свидетельств…» уже содержат позиции по материально-техническому обеспечению. | НП «СРО «Строительный комплекс Вологодчины» СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 5.6 | Разработка унифицированной инструкции о порядке заполнения выписки из реестра членов СРО.4 | в течение 1 месяца после издания акта Ростехнадзора | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования |  |  |
| 5.7 | Доработка унифицированных требований по страхованию гражданской ответственности.5 | I квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Комитет по страхованию и финансовым рискам | Наши предложения по доработке унифицированных требований: - Дать понятие третьего лица (выгодоприобретателей);- Более детально прописать страхование на объектной базе (для членов СРО, которые выполняют работы на особо опасных и уникальных объектах); - Страхование гражданской ответственности не может полностью обеспечить защиту компенсационного фонда от возможных выплат в случае исключения или выхода члена из состава СРО, в связи с этим предлагаем предусмотреть дополнительный (расширенный) период страхования. - Страхование гражданской ответственности не защищает компенсационный фонд от возможных выплат в случае причинение вреда объекту капитального строительного являющегося предмет договора подряда. Данные основание является исключением из страхового случая. Необходимо уточнить данное исключение. Предусмотреть в унифицированных требованиях коллективное страхование членов СРО. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 5.8 | Разработка унифицированных требований по страхованию имущества.5 | II квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Комитет по страхованию и финансовым рискам |  |  |
| 5.9 | Разработка унифицированных требований по страхованию жизни и здоровья.5 | III квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Комитет по страхованию и финансовым рискам | Необходимы пояснения, для чего необходима разработка унифицированных требований по страхованию имущества и страхованию жизни и здоровья. Страхование имущества должно быть добровольным. Страхование жизни и здоровья лучше заменить на страхование строительно-монтажных рисков, которое так же должно быть добровольным (рекомендательным для членов СРО). | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 5.10 | Разработка унифицированных мер дисциплинарного воздействия.4 | II квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Комитет по регламенту | В связи с тем, что представленный в Градостроительном кодексе перечень мер дисциплинарного воздействия является исчерпывающим, то формулировку наименования мероприятия необходимо изложить в следующей (или подобной) редакции: «Разработка унифицированного положения о применении мер дисциплинарного воздействия». | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 5.11 | Разработка проекта регламента взаимодействия органов государственного строительного надзора с саморегулируемыми организациями в части принятия мер по результатам выявления нарушений технических регламентов.4 | I квартал 2011г. | Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования, Комитет по регламенту | Следует исключить, так как по своей сути данный документ будет повторять ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно которому: «органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля взаимодействуют с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (п. 4, ст 7 ФЗ N 294-ФЗ). Данный документ будет носить декларативный характер, который на практике не будет действовать. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 5.12 | Разработка пакета рекомендуемых документов по организации делопроизводства в СРО4: - типовые штатные расписания; - типовые структуры СРО; - типовые инструкции об архивном деле в СРО; - типовые инструкции о документообороте в СРО; - типовые положения об специализированных органах в СРО; - типового положения об информационной открытости СРО. | I квартал 2011г. | Департамент мониторинга, Комитет по регламенту |  |  |
|  |  |  |  | 5.13Разработка унифицированных требований по контролю качества в строительстве, на примере разработанного СРО НП «Объединение подземных строителей» стандарта СТО-НП-002 «Требования к системе менеджмента качества». Срок: II кВ. 2011года Исполнитель:Департамент нормативного обеспечения и развития саморегулирования | СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышлен- ных и гражданских объектов». |
| - Аттестация руководителей и специалистов строительного комплекса |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внедрение Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса.6 | I квартал 2011г. | Управление профобразования, Комитет по профессиональному образованию |  |  |
| 6.2 | Формирование вопросов-ответов для целей аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса.6 | по плану внедрения Единой системы аттестации | Управление профобразования, Организационно-правовое управление, профильные Комитеты |  |  |
| 6.3 | Аккредитация Центров по тестированию.6 | по мере поступления заявок | Управление профобразования, Комитет по профессиональному образованию | - изменить формулировку на: формирование реестра учебных центров, осуществляющих тестирование, аккредитованных СРО, о которых СРО обязано своевременно уведомить НОСТРОЙ. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 6.4 | Рассмотрение жалоб в сфере аттестации.6 | постоянно со II квартала 2011г. | Управление профобразования, Комиссия по жалобам в сфере аттестации |  |  |
| - Аттестация руководителей и специалистов саморегулируемых организаций |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка Положения о руководителях и экспертах саморегулируемых организаций.6 | I квартал 2011г. | Управление профобразования, Комитет по профессиональному образованию |  |  |
| 7.2 | Формирование вопросов-ответов для целей аттестации экспертов СРО по документарной проверке.6 | I квартал 2011г. | Управление профобразования, Организационно-правовое управление, Комитет по профессиональному образованию |  |  |
| 7.3 | Внедрение аттестации экспертов СРО по документарной проверке.6 | II квартал 2011г. | Управление профобразования, Комитет по профессиональному образованию |  |  |
| 7.4 | Формирование вопросов-ответов для целей аттестации руководителей СРО. Внедрение аттестации руководителей СРО.6 | III квартал 2011г. | Управление профобразования, Организационно-правовое управление, Комитет по профессиональному образованию |  |  |
| 7.5 | Формирование вопросов-ответов для целей аттестации экспертов СРО по контролю за безопасностью и качеством строительства. Внедрение аттестации экспертов СРО по контролю за безопасностью и качеством строительства.6 | IV квартал 2011г. | Управление профобразования, Организационно-правовое управление, Комитет по профессиональному образованию | требуется уточнение формулировки, либо исключение из плана. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| - Повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение конкурсов на выбор исполнителей по реализации программы поддержки малого бизнеса в повышении квалификации.6, 7 | I и III кварталы 2011г. | Комитет по поддержке малого бизнеса, Организационно-правовое управление, Управление профобразования |  |  |
| 8.2 | Формирование учебных групп, обучаемых в рамках программы поддержки малого бизнеса в повышении квалификации.6, 7 | I и III кварталы 2011г. | Координаторы по ФО, Управление профобразования | о какой программе идет речь, какие мероприятия включены, размеры финансирования и т.д.? Мероприятия 8.1 и 8.2 необходимо исключить, либо дать дополнительные пояснения. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 8.3 | Актуализация программ повышения квалификации.6 | II квартал 2011г. | Управление профобразования, Комитет по профессиональному образованию |  |  |
| 8.4 | Разработка требований к преподавательскому составу организаций, осуществляющих повышение квалификации.6 | II квартал 2011г. | Управление профобразования, Комитет по профессиональному образованию | Следует исключить, так как квалификация учебных заведений подтверждается наличием лицензии. | СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| 8.5 | Ведение реестра образовательных учреждений.6 | постоянно | Управление профобразования, Комитет по профессиональному образованию |  |  |
| 8.6 | Разработка требований к открытости информации образовательных учреждений, включенных в реестр образовательных учреждений.6 | II квартал 2011г. | Управление профобразования, Комитет по профессиональному образованию |  |  |
| 8.7 | Обеспечение организации семинаров для работников саморегулируемых организаций (в сфере кадрового делопроизводства, бухгалтерского учета, архивного дела и т.п.). | 2 раза в год | Управление профобразования | …не только в Москве, но и в регионах, в частности в Санкт-Петербурге. Обеспечение организации семинаров для контрольных органов СРО (экспертов СРО), дисциплинарных органов СРО. дополнить: организация и проведение семинаров, круглых столов (в том числе для обмена опытом) по тематикам основных направлений деятельности СРО, а также по темам, которые будут вытекать из наиболее часто задаваемых вопросов. | СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышлен- ных и гражданских объектов». НП «СРО «Строительный комплекс Вологодчины» СРО НП «Союз профессиональных строителей» г. Архангельск |
| - Издательская деятельность |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечение издания Бюллетеня Национального объединения строителей (10 выпусков).8 | ежемесячно (кроме 2-х месяцев) | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 9.2 | Обеспечение издания литературы, методических пособий и справочников в области саморегулирования в строительстве, а также безопасности и качества строительства (не менее10 изданий).8 | по отдельному плану | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 9.3 | Обеспечение издания литературы, методических пособий и справочников в области технического регулирования в строительстве (не менее 3 изданий).8 | по отдельному плану | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 9.4 | Обеспечение издания квартальных отчетов Департамента мониторинга. 2, 8 | ежеквартально | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 9.5 | Обеспечение издания отчета об административных барьерах по результатам мониторинга административных барьеров. 3, 8 | III квартал 2011г. | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 9.6 | Издание буклетов, листовок, брошюр о деятельности НОСТРОЙ. 8 | по мере необходимости | Управление информационного обеспечения |  |  |
| - Освещение деятельности НОСТРОЙ в СМИ |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация размещения публикаций о саморегулировании в отраслевых, региональных и федеральных СМИ (5-7 публикаций в месяц).8 | Постоянно | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 10.2 | Организация размещения публикаций (новостей, материалов, пресс-релизов о саморегулировании) в электронных СМИ.8 | Постоянно | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 10.3 | Организация мероприятий для журналистов (пресс-конференций, круглых столов) по наиболее важным темам деятельности НОСТРОЯ.8 | 1 раз в квартал | Управление информационного обеспечения |  |  |
|  |  |  |  | 10.4 Организация освещения деятельности НОСТРОЯ на телевидении. Срок: Постоянно Исполнитель:Управление информационного обеспечения | СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышлен- ных и гражданских объектов». |
| - Развитие сайта НОСТРОЙ |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ведение сайта НОСТРОЙ www.nostroy.ru. 8 | Ежедневно | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 11.2 | Модернизация и обеспечение системы безопасности сайта НОСТРОЙ www.nostroy.ru 8 | II квартал 2011г. | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 11.3 | Формирование сайта Бюллетеня НОСТРОЙ (с собственным доменным именем) как центра научных дискуссий по вопросам строительной отрасли. 8 | IV квартал 2011г. | Управление информационного обеспечения |  |  |
| - Формирование общероссийских баз данных в системе саморегулирования |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечение наполнения единого реестра членов СРО информацией о не менее 45 000 строительных организаций – членов СРО. 8 | II квартал 2011г. | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 12.2 | Обеспечение наполнения единого реестра членов СРО информацией о не менее 80 000 строительных организаций – членов СРО. 8 | IV квартал 2011г. | Управление информационного обеспечения |  |  |
| 12.3 | Начало функционирования Единого реестра сведений об аттестации. 6, 8 | II квартал 2011г. | Управление информационного обеспечения |  |  |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация проведения IV Всероссийского съезда. | I - II квартал 2011г. | Организационно-правовое управление, Координаторы по ФО, Комитеты |  |  |
| 13.2 | Организация проведения заседаний Совета НОСТРОЙ. | По мере необходимости (не реже одного раза в три месяца) | Организационно-правовое управление |  |  |
| 13.3 | Организация проведения заседаний Комитетов и подкомитетов (прогноз – 150 заседаний). | По мере необходимости | Организационно-правовое управление |  |  |
| 13.4 | Организация проведения Окружных конференций (прогноз – 20 заседаний). | По мере необходимости | Координаторы по ФО, Организационно-правовое управление |  |  |
| 13.5 | Организация проведения заседаний Ревизионной комиссии (прогноз – 4 заседания). | По мере необходимости | Организационно-правовое управление |  |  |
| 13.6 | Организация празднования Дня строителя. | III квартал 2011г. | Организационно-правовое управление, Управление информационного обеспечения |  |  |
|  |  |  |  | 13.9 Участие в организации и проведении Съездов строителей по федеральным округам РФ. | СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» |
|  |  |  |  | # 13.10 Участие в организации и проведении II ежегодной общероссийскую конференцию «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» в рамках деловой программы 15-ой Международной выставки «Балтийская Строительная Неделя – Baltic Build- 2011». Время проведения Выставки: 14-16 сентября 2011 г. | СРО НП «Балтийский строительный комплекс» |
| 13.7 | Организация проведения иных мероприятий НОСТРОЙ - заседаний рабочих групп, круглых столов и т.п. (прогноз – 20 мероприятий). | По мере необходимости | Организационно-правовое управление |  |  |
| 13.8 | Обеспечение бланками свидетельств о допуске членов Национального объединения строителей. | Постоянно | Организационно-правовое управление |  |  |
| 13.9 | Рассмотрение вопросов награждения почетными грамотами НОСТРОЙ и иных вопросов в сфере наград, ведение реестра почетных грамот НОСТРОЙ | Постоянно | Организационно-правовое управление, Комитет по регламенту |  |  |
| 13.10 | Открытие представительств НОСТРОЙ в федеральных округах.8 | II - III квартал 2011г. | Организационно-правовое управление | Не соответствует «Приоритетным направлениям деятельности НОСТРОЙ». «рассмотрение вопроса по созданию в Санкт-Петербурге дополнительного офиса НОСТРОй, как центра организационного взаимодействия представителей власти, СРО СЗФО, национальных объединений, сбора и анализа информации и поддержки отраслевых мероприятий. | СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышлен- ных и гражданских объектов». СРО НП «Центр развития строительства» |
| - Разработка регламентных документов НОСТРОЙ |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Разработка Регламента Аппарата НОСТРОЙ. | I квартал 2011г. | Организационно-правовое управление, Комитет по регламенту |  |  |
| 14.2 | Разработка Положения о Ревизионной комиссии. | I квартал 2011г. | Организационно-правовое управление, Комитет по регламенту |  |  |
| 14.3 | Разработка Регламента окружных конференций. | I квартал 2011г. | Организационно-правовое управление, Комитет по регламенту |  |  |
| 14.4 | Разработка регламента рассмотрения в НОСТРОЙ инициатив саморегулируемых организаций по внесению изменений в законодательство Российской Федерации. | II квартал 2011г. | Организационно-правовое управление, Комитет по регламенту |  |  |

_____________________________

1 соответствует п.п. 2.2 и 2.3 Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ

2 соответствует п. 1.3 Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ

3 соответствует п. 3.3 Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ

4 соответствует п. 5.3 Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ

5 соответствует п. 6.3 Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ

6 соответствует п. 7.3 Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ

7 соответствует п. 4.3 Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ

8 соответствует п. 8.3 Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ

Председательствующий

на Конференции                                                                           А.И. Вахмистров

Секретарь Конференции                                                                   А.И. Белоусов