**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 29 июля 2013 г. N 1336-р**

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 13.03.2014 [N 354-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EBDD3DADC49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F4J6MAI),

от 02.07.2014 [N 1211-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EB9D7D1DA49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F3J6MBI), от 24.11.2014 [N 2343-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F6J6M6I))

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par34) мероприятий ("дорожную карту") "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства" (далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию [плана](#Par34):

обеспечить реализацию [плана](#Par34);

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минэкономразвития России информацию о ходе реализации [плана](#Par34).

3. Мониторинг и контроль реализации [плана](#Par34) осуществлять в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EBEDDDEDE49C67AB8550F9BJAM1I) Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 1613-р.

4. Минфину России и федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию [плана](#Par34), при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные планом.

5. Признать утратившими силу:

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72CB8D5DEDD49C67AB8550F9BJAM1I) Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 1487-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4849);

[пункт 10](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72CB8D5DEDA49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F6J6M4I) распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 1613-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 37, ст. 5040);

[пункт 4](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72CB8D4DBD849C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F5J6M1I) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г. N 440-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 13, ст. 1605).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 июля 2013 г. N 1336-р

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО**

**РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ**

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"**

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 13.03.2014 [N 354-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EBDD3DADC49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F4J6MAI),

от 02.07.2014 [N 1211-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EB9D7D1DA49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F3J6MBI), от 24.11.2014 [N 2343-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F6J6M6I))

I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства" (далее - "дорожная карта") призвана улучшить предпринимательский климат в сфере градостроительной деятельности, в том числе упростить процессы осуществления строительства от стадии подготовки градостроительной документации до ввода объектов в эксплуатацию и регистрации прав собственности.

2. Целями "дорожной карты" являются:

упрощение градостроительной подготовки земельных участков;

совершенствование регуляторной среды;

сокращение административных барьеров в строительстве, включая сокращение количества процедур, связанных с реализацией инвестиционно-строительных проектов, а также совокупного времени и расходов на их прохождение.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EBDD3DADC49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F5J6M2I) Правительства РФ от 13.03.2014 N 354-р)

3. В качестве контрольных показателей реализации "дорожной карты" определены позиция в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" и показатели эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти (Минстроя России) по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 13.03.2014 [N 354-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EBDD3DADC49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F5J6M0I), от 24.11.2014 [N 2343-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F6J6M4I))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя | Текущий момент | 2014 год | 2015 год | 2018 год |
| Позиция в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство": | 178 | 130 | 78 | 34 |
| количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство (штук) | 42 | 32 | 15 | 11 |
| совокупное время прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство (дней) | 344 | 200 | 130 | 56 |
| объем затрат, необходимых для получения разрешения на строительство (процентов от дохода на душу населения) | 129 | 120 | 104 | 101 |
| Оценка эффективности деятельности руководителей Минстроя России осуществляется в соответствии с [разделом III](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FB9D0D9DE49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB251F5J6MBI) перечня показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. N 570-р |  |  |  |  |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 13.03.2014 [N 354-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EBDD3DADC49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F5J6M0I), от 24.11.2014 [N 2343-р](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F6J6M5I)) | | | | |

II. План мероприятий

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EBDD3DADC49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F5J6M1I) Правительства РФ от 13.03.2014 N 354-р)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия | Исполнитель (соисполнители) | Срок | Ожидаемый результат |
| I. Обеспечение градостроительной подготовки земельных участков в целях стимулирования строительства | | | | |
| 1. Установление обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления проводить аукционы по предоставлению свободных земельных участков по заявлениям граждан и юридических лиц, установление обязанности по передаче земельных участков, находящихся в государственной собственности, в собственность муниципальных образований, на территории которых приняты правила землепользования и застройки, за исключением земельных участков, необходимых для обеспечения государственных нужд, земельных участков, в отношении которых в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства поступили обращения о вовлечении их в хозяйственный оборот, земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также в иных исключительных случаях, предусмотренных федеральным законом [<\*>](#Par267) ([проект](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE38EE8400224C5B729B9D5D9D349C67AB8550F9BJAM1I) федерального закона N 444365-6 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности") | федеральный закон | Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Фонда "РЖС" | февраль - июнь 2014 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | увеличение количества земельных участков, предоставляемых по результатам торгов для жилищного строительства; создание стимулов для качественной и своевременной подготовки градостроительной документации органами местного самоуправления (правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий) |
| 2. Завершение разработки правил землепользования и застройки городских поселений: |  |  |  | разработка и утверждение правил землепользования и застройки для всех городских округов и городских поселений |
| утверждение формы сводного плана-графика подготовки правил землепользования и застройки городских поселений | ведомственный акт | Минрегион России | июль 2013 г. |
| подготовка планов-графиков утверждения правил землепользования и застройки городских поселений [<\*>](#Par267) | акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, утверждающие планы-графики | Минрегион России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления городских поселений | август 2013 г. - представление актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в Минрегион России |
| утверждение правил землепользования и застройки городских поселений [<\*>](#Par267) | акты органов местного самоуправления | органы местного самоуправления городских поселений | июнь 2014 г. |
| мониторинг выполнения органами местного самоуправления сводных планов-графиков подготовки правил землепользования и застройки городских поселений (на основании информации, представляемой субъектами Российской Федерации) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минстрой России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских поселений | ежеквартально |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F7J6M3I) Правительства РФ от 24.11.2014 N 2343-р) | | | | |
| 3. Установление обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов [<\*>](#Par267) (проект федерального закона о внесении изменений в Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBFDCD0DF49C67AB8550F9BJAM1I) Российской Федерации) | федеральный закон | Минэкономразвития России | сентябрь - декабрь 2014 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | обеспечение населения объектами транспортной и социальной инфраструктуры и доступности таких объектов при застройке территорий |
| (п. 3 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F7J6M0I) Правительства РФ от 24.11.2014 N 2343-р) | | | | |
| 4. Установление порядка утверждения документации по планировке территории на основании заявлений граждан и юридических лиц [<\*>](#Par267) (проект федерального закона о внесении изменений в Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBFDCD0DF49C67AB8550F9BJAM1I) Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории) | федеральный закон | Минстрой России, Минэкономразвития России | декабрь 2014 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона | предоставление гражданам и юридическим лицам права участвовать в процедурах, связанных с планировкой территорий |
| Минстрой России, Минэкономразвития России | январь - апрель 2015 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| (п. 4 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F7J6MAI) Правительства РФ от 24.11.2014 N 2343-р) | | | | |
| 5. Обеспечение перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию (проект федерального закона о внесении изменений в Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBFD1DFD249C67AB8550F9BJAM1I) Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию) | федеральный закон | Минэкономразвития России,  Минстрой России, Минсельхоз России, Минприроды России,  Минтранс России, Минпромторг России, Минкультуры России,  Минздрав России,  Минфин России,  Минэнерго России,  Минюст России | март 2014 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона | сокращение административных процедур при предоставлении земельных участков для строительства |
| апрель - сентябрь 2014 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F0J6M7I) Правительства РФ от 24.11.2014 N 2343-р) | | | | |
| 6. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на налоговое стимулирование целевого использования земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (в том числе в части уточнения применяемых при исчислении суммы налога корректирующих коэффициентов) (проекты федеральных законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации) | федеральный закон | Минэкономразвития России,  Минстрой России, Минфин России | сентябрь 2014 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов | уменьшение количества незастроенных земельных участков, предназначенных для строительства жилья, а также количества не завершенных строительством объектов жилищного фонда |
| декабрь 2014 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов |
| январь - апрель 2015 г. - сопровождение рассмотрения проектов федеральных законов Федеральным Собранием Российской Федерации до их одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| (п. 6 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EB9D7D1DA49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F3J6MBI) Правительства РФ от 02.07.2014 N 1211-р) | | | | |
| 7. Содействие в проведении аукционов по продаже земельных участков и предоставлению земельных участков в аренду для жилищного строительства [<\*>](#Par267): |  |  |  | увеличение количества земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства |
| утверждение формы сводного плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков (для органов местного самоуправления) и сводных планов-графиков проведения таких аукционов (для субъектов Российской Федерации) [<\*>](#Par267) | ведомственный акт | Минстрой России с участием Фонда "РЖС" и субъектов Российской Федерации | март 2014 г. |  |
| разработка и утверждение планов-графиков проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению органами местного самоуправления в аренду земельных участков, а также сводного плана-графика по каждому субъекту Российской Федерации на период до 2016 года с включением планов-графиков в приложения к соглашениям об объемах ввода жилья, заключаемым Минстроем России и субъектами Российской Федерации [<\*>](#Par267) | акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, соглашения субъектов Российской Федерации и Минстроя России | Минстрой России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | март 2014 г. |  |
| мониторинг реализации планов-графиков проведения аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков [<\*>](#Par267) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минстрой России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ежеквартально в течение 2014 - 2016 годов |  |
| II. Совершенствование регуляторной среды | | | | |
| 8. Установление исчерпывающего перечня административных процедур в сфере строительства: |  |  |  | формирование исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства и исключение практики установления субъектами Российской Федерации дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством |
| наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по утверждению перечня административных процедур в сфере строительства (проект федерального закона N 402124-6 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации") | федеральный закон | Минстрой России | январь - март 2014 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |  |
| утверждение перечня административных процедур в сфере жилищного строительства | акт Правительства Российской Федерации | Минстрой России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минтранс России, Минкультуры России,  ФАС России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор | март 2014 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта акта |  |
| 9. Введение дополнительных требований к составу информации, размещаемой в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в части включения в нее региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (поправки к [проекту](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE38EE8400224C5BF21B8D3D9D014CC72E1590DJ9MCI) федерального закона N 86567-6 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части установления региональных и местных нормативов градостроительного проектирования") | федеральный закон | Минрегион России | январь - июнь 2014 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | формирование информационной базы по региональным и местным нормативам градостроительного проектирования |
| 10. Установление процедуры административного обжалования действий (бездействия) органов государственной власти и органов местного самоуправления, связанных с нарушением порядка осуществления полномочий в области строительства и земельных отношений, с внесением в [Кодекс](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBBD2DEDF49C67AB8550F9BJAM1I) Российской Федерации об административных правонарушениях соответствующих норм в отношении должностных лиц уполномоченных органов за нарушение порядка осуществления полномочий в сфере строительства и земельных отношений ([проект](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE38EE8400224C5B729BFD2D1DF49C67AB8550F9BJAM1I) федерального закона N 355250-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") | федеральный закон | ФАС России, Минстрой России, Минэкономразвития России | октябрь 2013 г. - март 2014 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | сокращение количества нарушений при осуществлении органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области строительства и земельных отношений |
| 11. Оптимизация требований к составу и содержанию разделов проектной документации объектов капитального строительства | постановление Правительства Российской Федерации | Минстрой России,  Минэкономразвития России,  Минкультуры России,  Минтранс России,  Минэнерго России,  Ростехнадзор,  Роспотребнадзор,  Росрыболовство | декабрь 2014 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления | сокращение средних сроков проектирования |
| (п. 11 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F0J6M4I) Правительства РФ от 24.11.2014 N 2343-р) | | | | |
| 12. Установление требований к составу и содержанию работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | федеральный закон | Минстрой России,  Минэкономразвития России,  Минприроды России,  Минтранс России,  Ростехнадзор,  Роспотребнадзор | декабрь 2014 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона | повышение качества инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории |
| январь - апрель 2015 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| постановление Правительства Российской Федерации | Минстрой России | март 2015 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления |
| (п. 12 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F1J6M0I) Правительства РФ от 24.11.2014 N 2343-р) | | | | |
| 13. Уточнение требований к составу и содержанию работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | постановление Правительства Российской Федерации | Минстрой России, Минэкономразвития России | март 2014 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления | повышение качества инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| 14. Установление требований к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий, а также к составу текстовой и графической частей материалов и результатов инженерных изысканий, включаемых в отчетные материалы | ведомственный акт | Минстрой России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Ростехнадзор | апрель 2014 г. | повышение качества инженерных изысканий |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F2J6M3I) Правительства РФ от 24.11.2014 N 2343-р) | | | | |
| 15. Установление порядка формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий | постановление Правительства Российской Федерации | Минстрой России, Минэкономразвития России | июнь 2014 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления | повышение качества и снижение стоимости инженерных изысканий |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F2J6M3I) Правительства РФ от 24.11.2014 N 2343-р) | | | | |
| 16. Исключен. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72FBDD3D8DD49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F2J6M0I) Правительства РФ от 24.11.2014 N 2343-р | | | | |
| 17. Подготовка предложений о механизмах государственной поддержки комплексного развития территорий в целях строительства жилья экономического класса | доклад в Правительство Российской Федерации | автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Минрегион России, Минэкономразвития России,  Фонд "РЖС" | август 2013 г. | увеличение объемов строительства жилья экономического класса |
| 18. Мониторинг реализации "дорожной карты" и внесение при необходимости предложений по ее изменению | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | ежеквартально (в порядке, установленном [абзацем третьим пункта 4](consultantplus://offline/ref=412C9E2E03C45A178CE392FB5D0224C5B72EBEDDDEDE49C67AB8550F9BA12A3EB1AE8F9DDDB250F0J6MAI) распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 1613-р) | контроль реализации плана и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере градостроительной деятельности |

<\*> За исключением городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.